ANEXO TÉCNICO

SERVICIO ESPECIALIZADO DE PAGOS Y REGISTROS CONTABLES PARA LA GENERACIÓN DE MECANISMOS DE FORTALECIMIENTO RESPECTO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL “IMSS-BIENESTAR”

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

La vigencia de la contratación será a partir del día hábil siguiente a la notificación de la adjudicación y/o notificación del fallo correspondiente y hasta el 31 de diciembre de 2024.

El servicio se prestará en las instalaciones de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”; sin embargo, deberá de estar disponible para asistir a las sesiones de trabajo que se le pidan, en las instalaciones que ocupa “LA ENTIDAD” o en cualquier otro que le sea solicitado, incluyendo la visita que deberá de realizar al Centro Regional de Alta Especialidad y los seis Hospitales Regionales de Alta Especialidad, cuya ubicación se precisa a continuación:

- Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán: Calle 7, no. 433 por 20 y 22, Fracc. Altabrisca, C.P. 97130, Mérida, Yucatán.

- Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca: Calle Aldama s/n, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71294, Oaxaca.

- Hospital Regional de Alta Especialidad de Chiapas: Carretera Tapachula -Puerto Madero s/n, Km. 15 + 200, Carretera Federal 225, Col. Los Toros, C.P. 30830, Tapachula, Chiapas.

- Hospital Regional de Alta Especialidad “Ciudad Salud” en Tapachula: Carretera Puerto Madero S/N km 15+200,  Carretera Federal 225, Colonia los Toros Puerto Madero, CP 30830, Tapachula Chiapas.

- Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío: Blv. Milenio, Fracc. De los Aguirre, 37544, León de los Aldama, Guanajuato.

- Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria: Libramiento Guadalupe Victoria, s/n, Área de Pajaritos, Ciudad Victoria, Tamaulipas, 87087.

- Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca: Carretera Federal México Puebla km. 34.5, Pueblo de Zoquiapan, C.P. 56530, Ixtapaluca, Estado de México.

- Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas: Boulevard Su Santidad Juan Pablo II, Col. José Castillo Tielemans, C.P. 29070, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Para la obtención del resultado esperado, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” ejecutará un programa de trabajo que permita cumplimentar las actividades que se enuncian más adelante, con la finalidad de identificar los procesos observados en la materia y enriquecerlos para que la acción administrativa sea más eficiente y eficaz, mediante la aplicación de un modelo de administración para los compromisos que debe afrontar "LA ENTIDAD".

CRITERIO DE EVALUACIÓN.

Con apego en lo establecido por los artículos 36, 36 Bis y 37 de la Ley y 51 del Reglamento, así como el numeral 4.32 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), se efectuará la evaluación utilizando el criterio de evaluación binario, es decir CUMPLE o NO CUMPLE, considerando exclusivamente los requisitos y condiciones establecidos en el presente Anexo, a efecto de que se garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

PENAS CONVENCIONALES

De conformidad con el Artículo 53 de la LAASSP, 95 y 96 del RLAASSP, las penas convencionales se aplicarán cuando por causas imputables al licitante proveedor exista atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación de "EL SERVICIO", tomando en cuenta para esta determinación la fechas convenidas o pactadas contractualmente entre las partes, considerando lo siguiente:

- La pena convencional por atraso se calculará sobre el servicio no prestado.

El “IMSS-BIENESTAR” aplicará una pena convencional por cada día natural de atraso en la prestación de "EL SERVICIO", por el equivalente al 0.5% (cero punto cinco por ciento) sobre el valor de lo incumplido, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, en el siguiente supuesto:

- Cuando “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” no realice el servicio requerido dentro del plazo señalado.

La pena convencional por atraso se calculará por cada día natural de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor del servicio prestado con atraso, y de manera proporcional sobre el servicio no prestado. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de la garantía de cumplimiento del contrato.

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” autorizará al “IMSS-BIENESTAR” a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los montos pendientes de pago.

FORMA DE ADJUDICACIÓN

"EL SERVICIO" será adjudicado por partida única al prestador del servicio adjudicado, en adelante “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”.

MODALIDAD DEL CONTRATO

La modalidad del contrato será cerrado.

PLANTEAMIENTO

El organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, en lo sucesivo “IMSS-BIENESTAR” o "LA ENTIDAD", obtuvo el “Informe del auditor independiente”, bajo la modalidad “Opinión con salvedades” del despacho González de Aragón y Asociados Contadores Públicos, Sociedad Civil, dirigido a la Secretaría de la Función Pública y a la H. Junta de Gobierno de "LA ENTIDAD".

En dicho informe se señaló que se auditaron los estados financieros del “IMSS-BIENESTAR” que comprenden el estado de situación financiera, el estado analítico del activo y el estado analítico de la deuda y otros pasivos, por el período del 1° de enero al 30 de junio de 2024, y el estado de resultados (o de actividades), el estado de variaciones en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en la situación financiera, correspondientes al período de seis meses terminado a esa fecha, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

Asimismo, el documento destaca que el 17 de junio de 2024, emitieron dictamen sobre los estados financieros del “IMSS-BIENESTAR” al 31 de diciembre de 2023, conteniendo salvedades respecto a los efectos que pudieran tener: (i) la falta de generar en tiempo real estados e información financiera, (ii) la falta de revelación de posesión de bienes inmuebles en las notas a los estados financieros, y (iii) la falta de cancelación de las obligaciones de pago contraídas, contabilizadas y devengadas al cierre del ejercicio 2023 para registrarlas en cuentas de activo y pasivo para su aplicación con base en el presupuesto del año en que se paguen.

Al 30 de junio de 2024, el auditor señaló que no se tiene certeza de la información financiera, conforme la normativa vigente, principalmente, por lo siguiente:

- No se generan en tiempo real estados financieros e información que coadyuve en la toma de decisiones, debido a que no se cuenta con un sistema que registre de manera armónica, delimitada y específica las operaciones contables derivadas de la gestión pública.

- No se proporcionó diversa documentación relacionada con la integración de saldos contables que derivan de la fusión del Centro y de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad con el “IMSS-BIENESTAR”.

- No se localizó copia certificada del contrato o pedido celebrado asociado a la formalización de cartas de instrucción.

- No se proporcionó soporte documental de comprobación del gasto de determinadas cuentas por liquidar certificadas.

- Se determinó una diferencia entre el saldo del rubro de bienes muebles y el monto original de inversión que sustente el cálculo de la depreciación.

- Discrepancia respecto del saldo pendiente de pagar a proveedores o falta de certidumbre del correcto registro de obligaciones del “IMSS-BIENESTAR”.

- Falta de Manuales de organización y de procedimientos que aseguren que "LA ENTIDAD" registre adecuadamente sus transacciones.

Lo anterior, debido a que el “IMSS-BIENESTAR” ha experimentado una serie de transformaciones legales y estructurales significativas desde su creación en 2022 y que en su operación ha tenido una expansión significativa, principalmente, por dos vías.  La primera, por la formalización de Convenios de Colaboración con 23 Estados desde agosto de 2023, con sus respectivos convenios modificatorios en 2024.  La segunda, por la fusión con: el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010", el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y el Hospital Regional de Alta Especialidad “Ciudad Salud” en Tapachula.

Estos cambios sustanciales en el “IMSS-BIENESTAR” han generado continuas adecuaciones presupuestales, lo que ha conllevado esfuerzos adicionales para cumplir con los plazos establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. Además, han implicado cambios estructurales que han impactado significativamente los procedimientos internos en materia de programación, presupuesto, adquisiciones, trámite de erogaciones y contabilidad.

También es importante señalar que se auditaron los Estados Financieros del ejercicio 2023, del Centro Regional de Alta Especialidad y los Hospitales Regionales de Alta Especialidad que se citaron con anterioridad, resaltando en cada uno lo siguiente:

- Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán

El Auditor Independiente emitió su Informe con salvedades correspondientes a que no se contó con información suficiente y adecuada para determinar la exactitud de las compras de medicamentos y material de curación, su consumo y respectiva valuación.

Entre los párrafos de énfasis que se citaron destaca lo que se señaló que existen contingencias que se derivan de posibles demandas por parte de proveedores, cuya materialización representaría un riesgo por la erogación de recursos financieros no presupuestados.

- Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO):

En el Informe de Auditoría Independiente se señalaron los siguientes párrafos de énfasis: 1) En el Cierre Contable Presupuestario se hizo una cancelación de egresos devengados en los ejercicios 2023 y 2022 con efecto de disminución; 2) En el Estado de Situación Financiera, se indicó que la Entidad implementó un procedimiento de recálculo de la "estimación para cuentas incobrables"; 3) Respecto del valor del bien inmueble que comprende terreno y construcción, se reconoció la revaluación al cierre del ejercicio 2022, lo que representó un incremento en el saldo de la cuenta contable Hacienda Pública Patrimonio Generado, y 4) Se reconocieron los errores contables identificados durante el ejercicio 2023 y 2022, originados por regularización y ajustes de cuentas contables.

- Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

En el Informe del Despacho Externo se señaló como párrafo de énfasis que para efectos de presentación los estados de actividades de los ejercicios 2022 y 2023 no reconocen importes correspondientes a servicios hospitalarios que se prestaron a pacientes del Hospital.

- Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío

En el Informe de la Auditoría Independiente, dentro de los párrafos de énfasis, destacó que el Sistema Integral de Gestión Administrativa del Hospital no integra correctamente, ni en forma automática y por única vez el ejercicio presupuestario con la operación contable; por lo tanto, los estados e informes presupuestales no son generados en tiempo real; afectando principalmente las áreas de presupuestos y de nóminas.

- Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"

En el Informe emitido por el Auditor Externo se estableció como párrafo de énfasis que los estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de Pública Federal, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad.

- Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas (CRAE)

El Informe a los Estados Financieros de la entidad se emitió con salvedad; pues de acuerdo con el despacho no fue posible verificar mediante la aplicación de otros procedimientos de auditoría de las existencias por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2023 y 2022, debido a que no se lleva un control detallado de entradas y salidas contables en cumplimiento con la Ley de Contabilidad Gubernamental.

Respecto de los párrafos de énfasis destaca el "Desglose" apartado Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, a los estados financieros respecto a que durante el ejercicio que termino el 31 de diciembre de 2023, la entidad con objeto de dar Cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, actualizó los valores de avalúo de 2021 a lo determinado en el ejercicio 2023. Por las fechas del avalúo y haber reportado a Cuenta Pública, el organismo no aplicó dicho cambio en los estados financieros del ejercicio anterior, por lo tanto, las cifras de ese ejercicio en los rubros señalados no son comparables con las cifras del ejercicio actual.

Por lo anterior, la contratación del Servicio Especializado en Materia de Proceso de Pagos y Contabilidad para el “IMSS-BIENESTAR” es una necesidad crítica debido a la naturaleza compleja y especializada de los procedimientos contables y financieros involucrados. Lo anterior obedece a varios factores clave que destacan la imposibilidad de que los funcionarios públicos actuales, sin el respaldo de este servicio especializado, puedan llevar a cabo las tareas requeridas con la precisión y cumplimiento normativo necesarios.

1. Cumplimiento Normativo y Armonización Contable

El “IMSS-BIENESTAR” está sujeto a un marco normativo complejo, el cual abarca las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Reglamento de dicha ley, y los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Estas normativas requieren que los procesos contables y de pagos sean transparentes, auditables y ajustados a principios de contabilidad gubernamental, lo que exige la implementación de controles rigurosos y sistemas altamente estructurados.

Dado que el personal operativo del “IMSS-BIENESTAR” no posee la formación técnica especializada en áreas como la contabilidad gubernamental avanzada, regulación normativa del sector salud, y mejores prácticas internacionales en auditoría y control financiero, se hace necesario contar con un servicio externo especializado que pueda aportar la experiencia y conocimientos necesarios para cumplir con estas exigencias.

2. Altamente Especializado en Procesos Contables

La naturaleza del servicio implica la revisión, diseño y mejora de los mecanismos de control y gestión financiera, lo cual requiere de conocimientos específicos en derecho administrativo, contabilidad pública y auditoría. Este trabajo requiere ser ejecutado con apoyo externo para los funcionarios públicos ordinarios; quienes, si bien tienen competencias operativas, no cuentan con la especialización para implementar modelos de administración que optimicen el manejo de las obligaciones fiscales, patrimoniales y presupuestarias que enfrenta la entidad.

Además, la creación y actualización de los estados financieros, la conciliación de cuentas, la generación de reportes financieros detallados y la creación de mecanismos de control interno requieren de una experiencia que solo una unidad de conocimiento profundo en materia de contabilidad pública y normativa aplicable puede aportar mediante una organización específica.

3. Implicaciones de los Cambios Estructurales del IMSS-BIENESTAR

Como resultado de la reciente fusión del “IMSS-BIENESTAR” con los diversos Hospitales Regionales de Alta Especialidad y la expansión de su cobertura a nivel nacional, “LA ENTIDAD” ha experimentado una transformación estructural significativa. Estos cambios han impactado directamente en los procesos financieros, creando una mayor complejidad en el manejo de los recursos y el cumplimiento de las obligaciones presupuestales. Sin un servicio especializado los recursos financieros de “LA ENTIDAD” pueden estar en riesgo de ser manejados de manera ineficiente, lo que llevaría a incumplimientos normativos y a observaciones por parte de los órganos fiscalizadores.

Dado que los servidores públicos internos están enfocados en la operación diaria y requieren del conocimiento especializado en los nuevos requisitos que surgen de esta expansión, es esencial la habilitación de especialidades externas con capacidades avanzadas en gestión financiera y experiencia previa en entidades de salud pública.

4. Riesgo de Observaciones por Órganos Fiscalizadores

El IMSS-BIENESTAR” ya ha sido objeto de observaciones por parte de la Secretaría de la Función Pública y auditores externos, quienes han identificado deficiencias en la capacidad de la entidad para generar información financiera en tiempo real, así como en la falta de documentación que respalde transacciones clave. Sin la intervención de una unidad externa altamente especializada, estas observaciones pueden derivar en sanciones y en mayores deficiencias que comprometan la operación financiera de “LA ENTIDAD”.

La contratación de este servicio busca, precisamente, solventar las observaciones emitidas por los órganos fiscalizadores mediante la implementación de mecanismos eficientes que aseguren el registro contable adecuado, la transparencia en el manejo de los recursos y el cumplimiento estricto de las normativas vigentes. Es decir, este servicio es indispensable para corregir los riesgos y deficiencias ya detectadas, y evitar que se repitan en el futuro.

5. Unidad externa de conocimiento especializado

Si bien los funcionarios del IMSS-BIENESTAR son competentes en sus funciones operativas diarias, requieren de la experiencia en áreas tan especializadas como la auditoría financiera, la armonización contable y la normativa específica aplicable a las entidades de salud pública. Esta realidad impone limitaciones significativas para que, sin este servicio especializado, se pueda garantizar el cumplimiento de los estrictos estándares requeridos.

El servicio especializado aporta una unidad multidisciplinaria con conocimientos en normativas fiscales, auditoría interna, control presupuestal y la ejecución de mejores prácticas contables, asegurando que los compromisos de la entidad se administren de manera eficiente y que la acción administrativa sea efectiva en la toma de decisiones financieras.

La contratación del Servicio Especializado en Materia de Proceso de Pagos y Contabilidad es imperativa para que el IMSS-BIENESTAR pueda cumplir con las exigencias normativas que le son aplicables, corregir las observaciones señaladas por los órganos fiscalizadores y garantizar una administración eficiente de sus recursos financieros en un entorno de alta complejidad.

Los funcionarios públicos requieren del conocimiento externo técnico especializado para implementar este tipo de soluciones, y por ello es necesario contar con una unidad multidisciplinaria que pueda desarrollar e implementar los mecanismos de control y fortalecimiento necesarios para el éxito administrativo y financiero de la entidad.

Es importante enfatizar que el requerimiento de este servicio especializado se basa en los componentes descritos a continuación, con los cuales será administrado el contrato respectivo; por lo que la unidad de conocimiento descrita será un factor referencial que estará subordinado a los entregables específicos señalados en este documento.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

| Clave CUCOP | 33900012 |
| --- | --- |
| Descripción | Servicios Integrales |
| Unidad de Medida | Servicio. |
| Partida Específica (COG) | 33903 SERVICIOS INTEGRALES |
| Objetivo del contrato | Servicio especializado de pagos y registros contables para la generación de mecanismos de fortalecimiento respecto de la información financiera del “IMSS-BIENESTAR” |

El “IMSS-BIENESTAR” requiere de la contratación del SERVICIO ESPECIALIZADO DE PAGOS Y REGISTROS CONTABLES PARA LA GENERACIÓN DE MECANISMOS DE FORTALECIMIENTO RESPECTO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL “IMSS-BIENESTAR”, en lo sucesivo "EL SERVICIO", que tiene como objetivo el identificar los procesos observados en la materia y enriquecerlos para que la acción administrativa sea más eficiente y eficaz, mediante la aplicación de un modelo de administración para los compromisos que debe afrontar "LA ENTIDAD".

El modelo de administración se concibe como una herramienta de trabajo estratégica de gran utilidad para ordenar los esfuerzos y acciones administrativas en el corto plazo, que contribuya de manera integral a dar cumplimiento al marco normativo básico del ciclo hacendario y del sistema de contabilidad gubernamental y de la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable, en el ámbito de aplicación que le corresponde al “IMSS-BIENESTAR” como ejecutor de gasto y ente público. Asimismo, deberá considerar que el “IMSS-BIENESTAR”, desde su creación en 2022 y durante 2023 y 2024, ha experimentado, en forma significativa, una serie de transformaciones legales y estructurales con sus correspondientes disposiciones transitorias, y en su operación ha tenido una importante expansión presupuestaria y patrimonial, así como en sus alcances institucionales.

El contrato que resulte del presente procedimiento de contratación será cerrado.

REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO

| Partida Única | SERVICIO ESPECIALIZADO DE PAGOS Y REGISTROS CONTABLES PARA LA GENERACIÓN DE MECANISMOS DE FORTALECIMIENTO RESPECTO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL “IMSS-BIENESTAR”. |
| --- | --- |

  - Volumetría

Se conforma por la información y documentación del “IMSS-BIENESTAR” derivado de la operación de las diferentes áreas administrativas y operativas, cuya información será puesta a disposición de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” por parte del personal adscrito a la Unidad de Administración y Finanzas, ya sea de forma física en las instalaciones de “EL IMSS-BIENESTAR”, o a través de medios electrónicos que faciliten a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” su consulta.

  - Alcance del servicio

Con base en los requerimientos establecidos en el presente Anexo Técnico, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá realizar las actividades que se enlistan en el punto siguiente.

PARTIDA ÚNICA

Etapa uno: Levantamiento de información

El Administrador del Contrato, de conformidad con las observaciones comprendidas en el “Informe del auditor independiente”, seleccionará información de los procesos operativos y administrativos internos auditados y aplicables a las áreas de la Unidad de Administración y Finanzas cuyos procesos hayan sido objeto de observaciones por parte del Despacho Externo.

A partir de esta selección, las diversas áreas que conforman la Unidad de Administración y Finanzas darán acceso a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” a los documentos que comprenden dichos casos desde su concepción hasta su cierre documental o hasta la etapa en la que se encuentren. De preferencia, la información se entregará en medios electrónicos; de no ser posible “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá acudir a las instalaciones de “EL IMSS-BIENESTAR” y/o a los lugares en que le indique “LA ENTIDAD”.

Una vez puesta a disposición la documentación, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” efectuará un análisis de las acciones realizadas, en el ámbito de competencia de la Unidad de Administración y Finanzas y, con base en ello, elaborará un inventario de las diversas documentales que soportan dichas operaciones. Para este propósito, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá aplicar conocimientos especializados de Derecho Público, Contabilidad y de las Ciencias Administrativas que le permitan construir una retrospectiva de eventos de los actos ejecutados por los servidores públicos.

Concluidas las actividades antes descritas, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá identificar las diversas categorías administrativas que corresponden a los asuntos que le fueron entregados.

Etapa dos: Entorno de cumplimiento

Tomando como base las categorías administrativas definidas en la etapa uno y a partir del catálogo de disposiciones normativas que será proporcionado por el Administrador del Contrato a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” que estará enfocado en los procesos operativos y administrativos observados por el Auditor Independiente, el cual incluirá disposiciones de orden interno emitidas por autoridades del sector administrativo al que pertenece el “IMSS-BIENESTAR”; “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” integrará el entorno de cumplimiento que resulte aplicable a cada una de dichas categorías y elaborará un listado de los procesos y subprocesos que dan cumplimiento a dicho entorno.

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, en la ejecución de esta actividad, realizará una revisión integral del marco normativo en las materias relacionadas con las observaciones que se plasmaron en el Informe del Auditor Independiente, y preparará una síntesis que servirá de base para la siguiente etapa.

Etapa tres: Matriz en materia de pagos, registros contables y adquisiciones

El prestador del servicio integrará un informe de los procesos operativos y administrativos internos llevados a cabo por el “IMSS-BIENESTAR” en materia de pagos y registros contables, asociados a los estados financieros.

Asimismo, el prestador del servicio en dicho informe analizará, en particular:

- La determinación de los momentos presupuestarios y contables del comprometido y devengado aplicables por la naturaleza diferente del objeto de gasto y de sus operaciones.

- El estado que guardan los procesos para el registro y control del presupuesto y la contabilidad de cada uno de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, que servirá como diagnostico para implementar su armonización.

Para el caso de los procesos operativos y administrativos internos llevados a cabo por el “IMSS-BIENESTAR” en materia de adquisiciones, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” proporcionará herramientas que permitan homologar procesos operativos en materia de contratación pública y facilitar la integración de los expedientes respectivos:

- Integrar material de apoyo administrativo que sirva de guía en la Unidad de Administración y Finanzas, a efecto de contar con mejores prácticas en los procedimientos de contratación pública. Lo anterior, permitirá contar con los soportes documentales, conforme los estándares generales y mejores prácticas en la materia que se requieren para el propósito de este servicio.

- Diseñar un guion que permita estructurar y ordenar el contenido cronológico por cada tipo de expediente asociado a la contratación pública.

- La ruta documental fortalecerá la administración de la información y consulta interna de expedientes activos. La propuesta simplificará el seguimiento en los procedimientos de contratación y será aplicado por la Unidad de Administración y Finanzas como una práctica institucional.

Etapa cuatro: Transferencia de Conocimiento y Capacitación en materia de pagos

El objetivo de la transferencia de conocimiento será asegurar que el personal operativo y administrativo del “IMSS-BIENESTAR” adquiera las competencias necesarias para gestionar de manera eficaz los procesos financieros y contables mejorados. Esto permitirá que el equipo interno mantenga, optimice y actualice las prácticas establecidas sin necesidad de asistencia externa continua.

La estrategia se basará en un proceso estructurado que aborde las diferentes necesidades de formación y capacitación de los equipos involucrados. Abarcará desde los planteamientos teóricos sobre nuevos procedimientos hasta talleres prácticos y el uso de herramientas tecnológicas, además de evaluaciones para medir el aprendizaje adquirido.

Fases de la Estrategia

Fase 1: Componente Inicial

Objetivo: Familiarizar al personal administrativo y contable con los nuevos procesos, tecnologías y herramientas implementadas para mejorar la eficiencia en la gestión financiera del “IMSS-BIENESTAR”.

- Metodología: El ejercicio inicial se centrará en sesiones presenciales o virtuales, divididas en módulos según las áreas de conocimiento: manejo de procesos de pagos, conciliaciones presupuestales, generación de reportes contables, etc.

- Contenido de la Capacitación:

  - Módulo 1: Introducción.

  - Módulo 2: Mejores prácticas en los momentos presupuestales.

  - Módulo 3: Atención de auditorías.

  - Módulo 4: Creación de reportes financieros.

- Duración: De 2 a 3 días por hospital o grupo regional, con sesiones de 2 a 4 horas diarias para garantizar una comprensión profunda de los temas tratados.

- Participantes: Personal administrativo, contable y financiero del “IMSS-BIENESTAR”, incluidos supervisores y directores financieros de los hospitales.

Fase 2: Talleres Prácticos

Objetivo: Garantizar que el personal pueda aplicar los conocimientos adquiridos mediante la simulación de escenarios reales y la solución de casos prácticos.

- Metodología: Los talleres serán interactivos, permitiendo a los participantes resolver problemas prácticos relacionados con los procesos de pagos, conciliación de cuentas y auditoría financiera. La participación permitirá una comprensión más clara y práctica de los cambios implementados.

- Contenido de los Talleres:

  - Ejercicios de procesamiento de pagos: Simulaciones de generación y revisión de órdenes de pago, desde su creación hasta su ejecución.

  - Conciliaciones presupuestales: Ejemplos prácticos de cómo realizar conciliaciones.

  - Auditorías financieras: Casos prácticos de revisión de reportes financieros, identificando posibles errores o discrepancias.

- Duración:  de 2 a 3 días por hospital o grupo regional, con sesiones de 2 a 4 horas diarias, cubriendo los distintos aspectos operativos.

- Resultados Esperados: Al finalizar el taller, los participantes deberán estar en capacidad de:

  - Procesar órdenes de pago de acuerdo con los nuevos procedimientos.

  - Realizar conciliaciones presupuestales que cumplan con la normatividad.

  - Generar reportes financieros con precisión.

Etapa cinco: Existencias documentales

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” aplicará la matriz en materia de pagos y registros contables en cada uno de los componentes señalados en la etapa uno y generará un reporte por cada uno de ellos, que permita identificar las existencias documentales, así como las ausencias que deberán ser atendidas por el “IMSS-BIENESTAR”.  La integración total de las existencias documentales estará a cargo del Titular de la coordinación que le corresponda conforme al Estatuto Orgánico del “IMSS- BIENESTAR” a partir de la entrega de los reportes antes citados.

El guion mencionado en la Etapa Cuatro será implementado a una muestra de 60 expedientes de contratación pública, generando un reporte de cada uno respecto de la integración correspondiente. El personal competente de la Unidad de Administración y Finanzas será el responsable de atender las ausencias o faltantes que se informen en la prestación de “EL SERVICIO”.

Etapa seis: Unidad de Atención y Asistencia (UAA)

La presente etapa se podrá ejecutar a la par de las anteriores fases.

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá implementar una Unidad de Atención y Asistencia (UAA), visitando Hospitales Regionales de Alta Especialidad (RAES) del “IMSS-BIENESTAR” dentro del marco de “EL SERVICIO”.

El objetivo principal será identificar procesos clave, optimizarlos y fortalecer la eficiencia administrativa mediante un modelo de gestión definido, de conformidad con las siguientes actividades:

1. Diagnóstico Inicial y Evaluación

Objetivo: Realizar un análisis preliminar para conocer el estado actual de los procesos observados por el Auditor Externo en los hospitales, identificando puntos de mejora y áreas críticas.

- Planificación de Visitas:

La UAA deberá coordinar visitas a los hospitales de conformidad con el historial de observaciones emitidas por los Despacho Externos en 2023 y 2024. Se priorizan aquellos hospitales con observaciones pendientes o inconsistencias detectadas en procesos anteriores. Las visitas podrán llevarse a cabo de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 15:00 y de 17:00 y 19:00 horas.

Actividad: Crear un calendario de visitas, coordinar reuniones con los directores administrativos y el personal clave de los hospitales para garantizar el acceso a la información y recursos necesarios.

- Análisis Documental Previo:

Antes de la visita, la UAA deberá solicitar los documentos financieros del hospital, como registros contables, órdenes de compra, facturas, conciliaciones bancarias, auditorías internas y reportes de pago. Se revisan los manuales de procedimiento vigentes para contrastar los procesos teóricos con la realidad operativa.

Actividad: Realizar un levantamiento de información respecto de los procesos y subprocesos relacionados con las observaciones emitidas por los Despachos Externos en cada uno de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad.

- Reunión Inicial con el Personal Administrativo:

El primer contacto en el hospital será una reunión con el director administrativo, jefe de contabilidad y el encargado del área de pagos. La UAA debe recabar información detallada sobre los procesos vigentes, los problemas más frecuentes y las limitaciones operativas.

Actividad: Elaborar una lista de preguntas dirigidas a identificar “cuellos de botella”, procedimientos duplicados o ineficientes, y otros aspectos que afecten la gestión financiera. Se discutirá también la carga de trabajo, la dotación de personal y el uso de sistemas tecnológicos.

2. Verificación y Análisis de Procesos en Campo

Objetivo: Observar en tiempo real los procesos contables y de pagos del hospital, evaluando su cumplimiento normativo.

- Observación del Ciclo de Pago Completo:
La UAA debe observar todas las etapas del proceso de pago, desde la recepción de la solicitud hasta la ejecución del pago. Esto incluye la revisión de órdenes de compra, verificación de fondos disponibles, autorización de pagos y procesamiento en el sistema contable.

Actividad: Acompañar al personal administrativo durante un proceso de pago, registrando cada paso, la duración de cada fase y cualquier demora que pueda surgir. Comparar este proceso con los manuales y procedimientos normativos vigentes para identificar discrepancias.

- Revisión de Control Interno y Supervisión:
Es esencial verificar si el hospital cuenta con mecanismos de control. Esto incluye asegurar que los pagos se registren, que existan procedimientos normativos.

Actividad: Evaluar la efectividad de los controles internos mediante la revisión de los procedimientos normativos que rigen los registros contables y facturas, para garantizar la ejecución de los pagos.

Etapa siete: Modelo de administración

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” ejecutará las directrices que sean necesarias para el diseño e integración del modelo aplicable que identifique los procesos observados en las materias y enriquecerlos para que la acción administrativa sea más eficiente; por lo que deberá preverse lo siguiente:

- Incorporar experiencias en materia de Derecho Público, Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Adquisiciones, Almacenes y Ciencias Administrativas que agreguen valor, administración y seguimiento a las operaciones realizadas por la Unidad de Administración y Finanzas.

- Aplicar y desarrollar los elementos normativos para cada categoría en particular, los cuales deberán reflejarse en el contenido del Modelo de Administración.

- Proponer estrategias para la atención de las observaciones que el Auditor Externo emitió en su Informe a los Estados Financieros, referentes a los procesos y subprocesos de Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Adquisiciones, Almacenes; que además le permitan al “IMSS-BIENESTAR” dar seguimiento a la programación, presupuesto, control, ejercicio y seguimiento del gasto público.

- Otorgar herramientas para el seguimiento de las acciones realizadas por el “IMSS-BIENESTAR”, en el ámbito de su competencia, respecto del ejercicio de los recursos presupuestales, poniendo énfasis en los subprocesos relacionados con los pagos y registros contables.

- Integrar referencias relevantes para que la Unidad de Administración y Finanzas dé seguimiento a los procesos y subprocesos relativos al estado del Presupuesto (anual y calendarizado); a los Compromisos calendarizados y su ejercicio presupuestal y a la Conciliación de disponibilidades.

- Plantear controles que permitan el adecuado manejo de los recursos presupuestales y cumplimiento de metas institucionales.

- Formular métodos para la difusión de normas, procedimientos, metodologías y herramientas que permitan simplificar y mejorar la operación del “IMSS-BIENESTAR”.

La ejecución de las anteriores etapas tendrá el propósito de establecer los habilitadores necesarios para fortalecer la función del “IMSS-BIENESTAR” en la materia.

ENTREGABLES

Los entregables correspondientes a cada una de las etapas descritas en el numeral anterior, serán las siguientes:

| No. | Nombre de la etapa | Entregable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamiento de información | Inventario de las documentales que soportan los procesos operativos y administrativos internos auditados y aplicables a las áreas de la Unidad de Administración y Finanzas, cuyos procesos hayan sido objeto de observaciones en el Informe del auditor independiente; identificando las diversas categorías administrativas a las que corresponde cada uno. | Una semana (5 días hábiles) a partir del inicio de la vigencia del contrato. |
| 2 | Entorno de cumplimiento | Diagnóstico del cumplimiento a las categorías identificadas en la etapa uno y listado de los procesos y subprocesos que dan cumplimiento a dicho entorno. | Una semana (05 días hábiles) a partir del término del plazo de la Etapa 1. |
| 3 | Matriz en materia de pagos, registros contables y adquisiciones | Informe de los procesos operativos y administrativos internos llevados a cabo por el “IMSS-BIENESTAR” en materia de pagos y registros contables, asociados a los estados financieros. Guion jurídico de los actos y procesos que ordene el contenido cronológico para cada tipo de expediente asociado a la contratación pública. | Tres semanas (15 días hábiles) a partir del término del plazo de la Etapa 2. |
| 4 | Transferencia de conocimiento y capacitación en materia de pagos | Listas de Asistencia Evaluación inicial Evaluación final Material gráfico (presentaciones de las sesiones) | Dos semanas (10 días hábiles) a partir del término del plazo de la Etapa 3. |
| 5 | Existencias documentales | Reporte de cada uno de los componentes señalados en la etapa uno, en el que se identifique las existencias y ausencias documentales. | Dos semanas (10 días hábiles). |
| 6 | Unidad de Atención y Asistencia | Diagnóstico y evaluación del estado actual de los procesos contables y de pagos, que identifique puntos de mejora y áreas críticas. | Dos semanas (10 días hábiles) a partir del término del plazo de la Etapa 3. |
| 7 | Modelo de administración | Documento que contenga las herramientas que le permitan al “IMSS-BIENESTAR” fortalecer sus procesos y subprocesos internos. | Dos semanas (10 días hábiles) en relación con los plazos para las Etapas 4 y 6. |

- CRONOGRAMA

La prestación de "EL SERVICIO" se deberá realizar con base en el siguiente cronograma de actividades:

| ETAPA | ACTIVIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamiento de información |  |  |  |  |
| 2 | Entorno de cumplimiento |  |  |  |  |
| 3 | Matriz en materia de pagos, registros contables y adquisiciones |  |  |  |  |
| 4 | Transferencia de conocimiento y capacitación en materia de pagos |  |  |  |  |
| 5 | Existencias documentales |  |  |  |  |
| 6 | Modelo de administración |  |  |  |  |
| 7 | Unidad de Atención y Asistencia |  |  |  |  |

REQUERIMIENTOS QUE DEBE CUMPLIR EL PRESTADOR DEL SERVICIO

- Deberá cumplir con el anexo técnico y los términos y condiciones.

- Deberá salvaguardar la integridad de la información de "LA ENTIDAD".

EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá acreditar que cuenta con una unidad de personal con experiencia de cuando menos 5 años en las materias de contabilidad, derecho administrativo o análogas debidamente acreditables. Para lo cual, deberá presentar copia simple de los currículums en los que se acredite la experiencia.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

En términos del penúltimo párrafo del artículo 84 del RLAASSP se designa como Administrador del Contrato al Maestro Pedro Manuel Lichtle Fragoso, Titular de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones o quien lo sustituya en el cargo, mismo que será el responsable de supervisar y coordinar la ejecución de "EL SERVICIO".

De la misma forma, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a designar al personal que se requiera para cumplir con “LOS SERVICIOS”, debiendo de proporcionar a “EL IMSS-BIENESTAR” los nombres y datos de contacto (teléfono de oficina, así como correo electrónico y horarios de atención) de dichos ejecutivos, para resolver cualquier contingencia administrativa u operativa que se presente durante la vigencia de “EL SERVICIO”.

El Administrador del contrato podrá designar un responsable del cumplimiento del contrato, quien será el servidor público facultado para recibir y aprobar los distintos entregables de conformidad con las fechas establecidas y las especificaciones técnicas señaladas en el presente Anexo Técnico, en caso contrario, ya fuera incumplimiento parcial, total o prestación del servicio de forma deficiente, determinarán el monto en dinero de las penas convencionales y/o deductivas, de conformidad con el artículo 53 y demás aplicables de la LAASSP, así como el 97 del RLAASSP y sin que estas puedan negociarse en especie.

El responsable del cumplimiento del contrato contará con las mismas atribuciones del Administrador del Contrato, dicha designación será notificada mediante escrito a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, lo cual no implicará una novación de las obligaciones resultantes en la contratación de "EL SERVICIO".

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Conforme a los artículos 48 y 49, de la LAASSP así como las “DISPOSICIONES de carácter general por las que se aprueban los modelos de pólizas de fianzas constituidas como garantía en las contrataciones públicas realizadas al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas”, el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato y cualquier otra responsabilidad en los términos señalados en el mismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a constituir una fianza indivisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato.

La garantía deberá constituirse mediante fianza expedida por compañía autorizada para ello, a favor de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), por un importe equivalente al 10% del monto máximo del contrato respectivo, antes del Impuesto al Valor Agregado.

La fianza deberá presentarse a más tardar dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del contrato, en las instalaciones del ubicado en la calle Gustavo E. Campa 54, colonia Guadalupe lnn, Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 01020, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” quedará obligado a mantener vigente la fianza mencionada hasta en tanto el Administrador del Contrato manifieste que recibió a su entera conformidad los servicios previstos en el presente Anexo Técnico, en caso de que quede alguna obligación pendiente de cumplimiento prevista en el contrato, ya sea una obligación principal, accesoria o de garantía, y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte resolución definitiva y firme que emita la autoridad competente, en la inteligencia de que dicha fianza sólo podrá ser cancelada mediante autorización expresa y por escrito del "IMSS-BIENESTAR".

Una vez cumplidas todas y cada una de las obligaciones que se deriven de la contratación por parte de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” a entera satisfacción del "IMSS-BIENESTAR", se procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del "IMSS-BIENESTAR", para que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" dé inicio a los trámites para la cancelación de la fianza de garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 81, fracción VIII, del RLAASSP.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ENTREGA Y ACEPTACIÓN

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” entregará al administrador del contrato los entregables indicados en el numeral 7 del presente documento en los plazos y términos establecidos en dicho numeral y en el cuerpo del Anexo Técnico para su revisión y, en su caso, aceptación de conformidad.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará en pesos mexicanos, previa entrega y recepción a satisfacción del "IMSS-BIENESTAR" de los servicios respectivos, en los términos establecidos en el contrato, a los 20 (veinte) días naturales; el plazo se empezará a computar con posterioridad a la entrega por parte del “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” de la factura respectiva y documentación correspondiente.

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá entregar para trámite de pago en versión física 1 juego de los productos de forma impresa y un formato PDF u otros formatos estándares para la transmisión de medios electrónicos en CD o dispositivos de memoria USB.

El pago se efectuará en pesos mexicanos, dentro de los plazos normados, posterior a la entrega en el "IMSS-BIENESTAR" con los siguientes documentos:

- Factura electrónica impresa debidamente autorizada que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, número de contrato, en su caso, el documento que avale la prestación del servicio, número de fianza y denominación social de la afianzadora.

- Para el trámite de pago “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el SAT a nombre del SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR), para la validación de dichos comprobantes “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página del IMSS-BIENESTAR el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

- El “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a no cancelar ante el SAT los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) a favor de SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) previamente validados, salvo justificación y comunicación por parte de este al Administrador del Contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI, en su caso.

- En caso de aplicar, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá entregar el CFDI a favor de SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso o deficiencia del servicio. En ningún caso se deberá autorizar el pago de los servicios, sino se ha determinado, calculado y notificado al “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” las penas convencionales y/o deducciones pactadas en el contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI-MILLENIUM.

- El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario determinado por "IMSS-BIENESTAR".

Si la factura entregada por “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” presenta errores o deficiencias, el Administrador del Contrato, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su recepción la devolverá por escrito a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” adjudicado indicando las inconsistencias y/o deficiencias que deberá corregir; lo anterior, con fundamento en el artículo 90 del RLAASSP.

El tiempo que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” adjudicado utilice para la corrección de la documentación entregada derivado del proceso anterior, no se computará para efectos del pago de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la LAASSP.

El pago de "EL SERVICIO" quedará condicionado proporcionalmente, a la aplicación de las penas convencionales y/o deductivas, el cual se realizará en moneda nacional, de conformidad con el artículo 45 fracción XIII de la LAASSP.

El pago será efectuado mediante depósito vía banca electrónica a la cuenta bancaria que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” adjudicado proporcione al "IMSS-BIENESTAR".

Asimismo, en caso de que hubiere pagos en exceso a “EL PROVEEDOR, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, en apego a los términos establecidos en el artículo 53 de la LAASSP, por lo que los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del “IMSS-BIENESTAR”.

De igual forma, y de conformidad con el artículo 53 de la LAASSP, “EL PROVEEDOR” quedará obligado ante “IMSS-BIENESTAR” a responder por los defectos y/o vicios ocultos de la calidad de “EL SERVICIO”, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos del contrato que llegare a formalizarse y de la legislación aplicable.

INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL

Se hace del conocimiento de las personas físicas y morales que tengan interés en participar, que en términos de lo dispuesto por los artículos 113 y 116 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán indicar si en los documentos que proporcione el área requirente contiene información de carácter confidencial o reservada, señalando los documentos o las secciones de éstos que la contengan, así como el fundamento legal por el cual consideren que tengan ese carácter.

RESCISIÓN

La falta de cumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones a su cargo dará lugar a la rescisión del contrato que en su caso se celebre, siendo la parte responsable, la que queda obligada al pago de los daños y perjuicios, fehacientemente acreditados

Asimismo, el "EL PRESTADOR DEL SERVICIO” acepta en forma expresa que "EL IMSS-BIENESTAR”, a través de la Coordinación de Adquisiciones y a petición del Administrador del Contrato, quien aportará los elementos necesarios para encauzar el procedimiento, podrá solicitar la rescisión administrativa del presente contrato.

Adicionalmente, se podrá rescindir el contrato que en su caso se llegare a celebrar por las siguientes causales:

  - Cuando la autoridad competente declare el concurso mercantil, o cualquier situación análoga o equivalente, que afecte el patrimonio de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO”;

  - Porque la Autoridad Gubernamental competente, del domicilio de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO”; emita orden a éste, que impida la prestación de "EL SERVICIO", y como consecuencia "EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, quede imposibilitado para cumplir parcial o totalmente con las obligaciones a su cargo.

  - Por suspensión en la prestación de "EL SERVICIO", por causas injustificadas y/o por incompetencia del personal de "EL PRESTADOR DEL SERVICIO” para otorgar la debida atención.

  - Si "EL PRESTADOR DEL SERVICIO” incurre en falsedad de declaraciones respecto de lo asentado en el contrato que en su caso se llegue a celebrar.

  - Cuando "EL PRESTADOR DEL SERVICIO” no preste "EL SERVICIO", en los plazos establecidos en el contrato y anexo que en su caso se lleguen a celebrar, y se hubiere agotado el monto límite de aplicación de penas convencionales y respecto del monto de la garantía de cumplimiento.

En caso de que el ""EL PRESTADOR DEL SERVICIO” " sea quien decida rescindir el contrato, será necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente.

El procedimiento de rescisión se ajustará a lo previsto por los artículos 51 y 54 de la LAASSP.

TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA CONTRATACIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis de la LAASSP y 97 de su RLAASSP, el "IMSS-BIENESTAR", a través de la Coordinación de Adquisiciones, a petición del Administrador  del Contrato, quien aportará los elementos necesarios, para encausar el procedimiento, podrá sin que implique penalización para "IMSS-BIENESTAR", dar por terminado anticipadamente el contrato en cualquier momento, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir "EL SERVICIO" objeto del presente Anexo y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasione algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al acto, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

Serán causas de terminación del presente contrato que en su caso se llegue a celebrar, sin responsabilidad para las partes, los siguientes casos:

- Por acuerdo entre las partes.

- Por haber cumplido el objeto del contrato que se llegue a celebrar.

- Por suspensión en la prestación de "EL SERVICIO", por causas de fuerza mayor, debidamente acreditadas, por más de una semana.

- Por las causas y en los términos que establece el artículo 54, Bis de la LAASSP.

La terminación anticipada del contrato que en su caso se llegue a celebrar, se sustentará mediante dictamen emitido por el Administrador del Contrato, en el cual deberá precisar las razones o las causas justificadas que dan origen a la misma. En dicho supuesto, el "IMSS-BIENESTAR", procederá a pagar los servicios efectivamente prestados hasta la fecha de dicha terminación.

En estos supuestos, IMSS-BIENESTAR" rembolsará a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO” los gastos no recuperables en que hayan incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

En caso de suscitarse conflicto o controversia con motivo de la interpretación y/o cumplimiento del presente Anexo y en su caso del contrato que se llegue a formalizar, las partes se someterán expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de México, renunciando desde este momento, a la que le pudiera corresponder en razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.

LEGISLACIÓN APLICABLE

Todo lo no previsto en el presente Anexo y en el contrato que en su caso se llegue a celebrar, las partes se someterán a lo que establecen la LAASSP, su RLAASSP, Lineamientos y disposiciones administrativas expedidas en esta materia, Código Civil Federal, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Federal de Procedimientos Civiles, así como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

21.. ANTICIPO.

Para el presente procedimiento no se otorgarán anticipos

Atentamente

Lic. Shauiru Omar González Guadarrama

Titular de la División de Trámite de Erogaciones

Cc: Mtro. Pedro Manuel Lichtle Fragoso, Titular de la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones. Para su conocimiento.